## Slide 1
软件部-异常事项
序号 | 重点工作事项名称 | 异常分类 | 本周实际进度 | 异常情况
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 

## Slide 2
软件部-标准化完成率
序号 | 课室 | 文档率 | 本周完成数（总完成数） | 程序总数（新增程序数） | 当前进度 | 标准化完成率 | 标准模块计划
1 | 上位机 | 0% | 0（0） | 16（0） | 目前优先完成项目，本周未处理模块化。 |  | 
2 | 单片机 | 31% | 0（6） 0（0） | 19（0） 20（10） | 本周针对功能模块开始规划。 |  | 
3 | FPGA | 0% | 0（0） | 0（0） | 大致计划列出，目前人力原因暂时没开始。 |  | 

## Slide 3
软件部-重点事项
序号 | 项目名称 | 预计完 成时间 | 最新进度 |  |  | 困难点/需协助事项
 |  |  | 单片机 | FPGA | 上位机 | 
1 | Kmac cell PG | 9/1 | 调试 | 添加和kmac联调之后的软件功能 | 实时显示波形已完成，添加多通道波形显示 48路shorttingbar测试治具：校正测试流程跑通 | 
2 | 8K4K整机 |  |  | 目前查找到hpd和lock有问题，正在排查 |  | 
3 | 合肥B3 EDP8.1G需求24点位 |  | 与FPGA联调通信 | 目前串口通信调通，edp点屏量，只能到60hz. |  | 
4 | 武汉t4 demura专案 | 9/30 | 新机种导入及2832导入稳定性跟踪 |  | 武汉Demura Inline线：软件架设，环境搭建。ftp服务器搭建，服务器端环境搭建，配合鹏瑞硬件调试 武汉Demura1x8：3cx芯片烧录流程的添加，inline线自动更新以及端口功能的增加，现目前软件功能的测试 | 
5 | 深圳鹏瑞8k专案 |  | ic验证及现场处理异常 |  |  | 
7 | 车载driver调试 |  | 富鑫林调屏，flick，otp。 |  |  | 
8 | b3 6台sg617 |  | 按客户要求处理背光板 |  |  | 
9 | 华星客诉问题 |  |  |  | 配合售后上线服务器模组自动更新，不良点显示，扩展屏模式。处理惠科需求查询玻璃料号查询相关电压电流信息，处理惠科界面内容变更，log文本数据格式变更。复现困难。 | 

## Slide 4
软件部-测试合格率
序号 | 软件测试正常次数 | 软件总测试次数 | 测试合格率
1 |  |  | 
2 |  |  | 
待沈禹江提供数据

## Slide 5
软件部-改善专案
产品改善总体情况 |  |  |  | 
周别 | 改善数 | 节约硬件成本 | 节约时间成本 | 累计改善总数
上周 | 0 |  |  | 0
本周 | 0 |  |  | 0
序号 | 优化类别 | 母料号 | 优化内容 | 硬件成本 | 时间成本 | 导入时机 | 友商方案
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |