## Slide 1
软件部-异常项目
序号 | 重点工作事项名称 | 异常分类 | 本周实际进度 | 异常情况
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
异常事项指其他部门提出有异常项目

## Slide 2
软件部-标准化完成率
序号 | 课室 | 文档率 | 本周完成数（总完成数） | 程序总数（新增程序数） | 当前进度 | 标准化完成率 | 标准模块计划
1 | 上位机 | 0% | 0（0） | 16（0） | 目前优先完成项目，本周未处理模块化。 | 0% | 每个月至少整理1个模块
2 | 单片机 | 36% | 1（7） 0（0） | 19（0） 10（0） | D505程序文档注释Flick模块化编写进行中（已整理6款IC） | 0% | 每个月至少整理1个模块
3 | FPGA | 0% | 0（0） | 0（0） | 大致计划列出，目前人力原因暂时没开始。 |  | 

## Slide 3
软件部-重点事项
序号 | 项目名称 | 预计完 成时间 | 最新进度 |  |  | 困难点/需协助事项
 |  |  | 单片机 | FPGA | 上位机 | 
1 | Kmac cell PG | 9/1 | / | 测试课测试OK，程序已经上传系统，接下来配合产线生产 | 已提交测试课 | 暂无
2 | 8K4K整机 |  | ⁄ | 查找HTP和lock的信号原因 | ⁄ | 暂无
3 | 合肥B3 EDP8.1G需求24点位 |  | 与FPGA联调通信 | 8.1G速率正常点亮。自己串口调通。目前与单片机联调。（缺232-485通信转换的板子） | 待通讯协议，修改转板所需参数 | 暂无
4 | 富鑫林点屏 |  | 屏已点亮，otp已实现，在与上位机联调。 | ⁄ | 修改OTP烧录流程 | 暂无
5 | 车载driver |  | 调试串口通信 | ⁄ | ⁄ | 暂无
6 | b3 6台sg617 |  | 背光各路电压差异大：增加分段校正，与硬件配合调试精度 | ⁄ | ⁄ | 暂无
7 | 研发协助厂内专案 |  | 已完成 | ⁄ | 已提交测试课。 | 暂无

## Slide 4
软件部-测试合格率
周别 | 软件总测试次数 | 软件测试正常次数 | 软件测试异常次数 | 测试合格率 | 测试合格率目标
37W | 15 | 9 | 6 | 60% | 85%
序号 | 测试异常问题 | 科室 | 责任人
1 | 上位机下载后选模组没选PG的误操作导致上位机死机。 | 上位机 | 张非凡
2 | 上位机校正时有时串口通信有误，台表报错。 | 上位机 | 张非凡
3 | 各路电压校正后负压精度较差，±25V精度较差。 | FPGA | 吴军涛
4 | 选模组后上电有一段波形异常（测试异常时间有60 ms,300ms),之后波形正常 | FPGA | 季经纬
5 | 接6m长线空载，阻抗检测部分通道有兆级阻值，接短线OK。 | FPGA | 岳程程
6 | 测试机台左半边开机后选模组有概率大部分电压无输出，只有SG906第一路有输出，需重启机台。开机后自检部分路数据有误（是否和没配ELPOWER有关？) | FPGA | 王公淼
Chart: 软件测试合格率
| 37W | 38W | 39W | 40W
硬件总测试次数
硬件测试正常次数
硬件测试异常次数
测试合格率 | 0.42105 | 0.6
测试合格率目标 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85

## Slide 5
软件部-改善专案
1、课室增加每日晨会，增加事项推进。
2、更新每日FTP工作过程文档记录工作内容