## Slide 1
软件部-异常项目
序号 | 重点工作事项名称 | 异常分类 | 本周实际进度 | 异常情况
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 

## Slide 2
软件部-标准化完成率
序号 | 课室 | 文档率 | 本周完成数（总完成数） | 程序总数（新增程序数） | 当前进度 | 标准化完成率 | 标准模块计划
1 | 上位机 | 0% | 0（0） | 16（0） | 目前优先完成项目，本周未处理模块化。 | 0% | 每个月至少整理1个模块
2 | 单片机 | 36% | 1（7） | 19（0） | D505程序文档注释Flick模块化编写进行中（已整理6款IC） | 0% | 每个月至少整理1个模块
 |  |  | 0（0） | 10（0） |  |  | 
3 | FPGA | 0% | 0（0） | 0（0） | 大致计划列出，目前人力原因暂时没开始。 | / | /

## Slide 3
软件部-重点事项
序号 | 项目名称 | 预计完 成时间 | 最新进度 |  |  | 困难点/需协助事项
 |  |  | 单片机 | FPGA | 上位机 | 
1 | 8k4k整机项目 | / | / | 目前在做配置buf芯片的实验 | / | 暂无
2 | 1 to 1项目 | 9/30 | / | 目前在调试command模式，同时加edp功能 | / | 暂无
3 | 合肥B3 EDP8.1G需求24点位 | 9/20 | 与FPGA联调点lvds屏 | 目前通信正常，edp屏点屏OK，lvds点屏有画异，在排除是否软件还是硬件问题 | 已修改完参数进行联调 | 暂无
4 | 汕尾信利服务专案 | 9/30 | 增加 Otp时添加日期时间功能 | / | / | 暂无
5 | L708升级 | 9/30 | 规划程序结构 | / | / | 暂无
6 | kmac cell | 9/30 | / | / | kmac已提交测试课 | 暂无

## Slide 4
软件部-测试合格率
周别 | 总测试次数 | 测试正常次数 | 测试异常次数 | 测试合格率 | 合格率目标
38W | 8 | 8 | 0 | 100% 达标 | 85%
序号 | 测试异常问题 | 科室 | 责任人
/ | 无异常 | / | /
Chart: 软件测试合格率
| 36W | 37W | 38W | 39W | 40W
总测试次数
测试正常次数
测试异常次数
测试合格率 | 0.42105 | 0.6 | 1
测试合格率目标 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85

## Slide 5
软件部-改善专案
序号 | 改善专案
1 | 上位机修改版本显示方式，方便后续管理
2 | 加强宣导了空调开启的条件，节约公司成本