## Slide 1
软件部-异常项目
序号 | 重点工作事项名称 | 异常分类 | 本周实际进度 | 异常情况
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 

## Slide 2
软件部-标准化完成率
序号 | 课室 | 文档率 | 本周完成数（总完成数） | 程序总数（新增程序数） | 当前进度 | 标准化完成率 | 标准模块计划
1 | 上位机 | 0% | 0（0） | 16（0） | 目前优先完成项目，本周未处理模块化。 | 0% | 每个月至少整理1个模块
2 | 单片机 | 36% | 1（7） | 19（0） | 新增整理14个模块化（flick、nt503、iml79）等 | 0% | 每个月至少整理1个模块
 |  |  | 0（0） | 24（14） |  |  | 
3 | FPGA | 0% | 0（0） | 0（0） | 大致计划列出，目前人力原因暂时没开始。 | / | /

## Slide 3
软件部-重点事项
序号 | 项目名称 | 预计完 成时间 | 最新进度 |  |  | 困难点/需协助事项
 |  |  | 单片机 | FPGA | 上位机 | 
1 | Kmac cell PG | 10/20 | / | 增加读取每个模组前24字节的功能 | 所有流程都跑通，添加四路ma测试已经完成，正在优化整体时间. | 暂无
2 | 8K4K整机 | 10/25 | / | 目前还有点屏几率出现黑条的bug没有解 | 现场程序优化和追加gamma流程调试结果记录；追加vcom2检测流程；旭东和优倍现场上位机稳定性试验，鹏瑞等待验证 | 暂无
3 | 合肥B3 EDP8.1G需求24点位 | 10/15 | / | 完成 | EDP添加手持盒控制上位机项，上位机连接手持和的代码已经整理好，等待调试 | 目前前缺失手持盒232转485的功能，正在和硬件部和陈建沟通
4 | 武汉t4 demura专案 | 10/20 | 调试2832command 模式，目前基本完成，下一步提测试和现场导入 | / | Demura Inline 这周存在在问题，上位机在长时间锁屏以后会出现界面卡死未响应，经过一周测试检查，发现是服务器造成。添加详细数据查找功能，添加按项查找功能，添加百分比统计列表，添加表格的黑白色，4线安装上位机软件，修改TCP/IP协议，查找导致客户端卡死原因。inline线的log优化。Demura 1x8 这周存在在问题:S2流程修正； | 1.查找服务器端导致客户端卡死的原因 2.将log内容关联至新的log文件
5 | 福映ML708升级 | 10/30 | 程序已写好，目前与硬件调试 | / | 根据单片机需求修改协议，编写及优化测试流程 | 暂无
6 | 汕尾信利服务专案 | 10/30 | 1.95屏换ic gamma调节已ok，目前正在调试id写日期功能 | / | / | 暂无
7 | 华星客诉问题 | 10/30 | 现场处理客诉 | / | / | 暂无
8 | B4 offline 画面异常 | / | / | 时钟配错的原因已经找到，在同步解网络掉速的问题 | / | 暂无

## Slide 4
软件部-测试合格率
周别 | 总测试次数 | 测试正常次数 | 测试异常次数 | 测试合格率 | 合格率目标
38W | 8 | 8 | 0 | 100% 达标 | 85%
序号 | 测试异常问题 | 科室 | 责任人
/ | 无异常 | / | /
Chart: 软件测试合格率
| 36W | 37W | 38W | 39W | 40W
总测试次数
测试正常次数
测试异常次数
测试合格率 | 0.42105 | 0.6 | 1
测试合格率目标 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
待禹江提供

## Slide 5
软件部-改善专案
序号 | 改善专案
1 | 宣导了工作过程文件的填写方式，加强经验传承
2 | 规划加密软件的推广。预计十月导入。
3 | SVN服务器实现远程访问，预计十月完成。